MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

LLAMADO A LICITACIÓN CEA-004/2011

PROGRAMA MULTIFASE DE INVERSIONES Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO A ESTADOS Y MUNICIPIOS (FORTEM II)

PRÉSTAMO NÚMERO: 1383/OC-ME.

1.	El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa Multifase de Inversiones y de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II), y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo los contratos indicados en el numeral 2.

2.	El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas a través de documentos impresos, para las obras que se describen a continuación, de conformidad con lo siguiente:

Licitación pública número LO-914029999-N9-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-040/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector Ferrocarril III, de 24" de diámetro y 1,486.00 mts. de long. En 24" de diámetro. Incluye línea madrina de 10" y 671.00 m de longitud. (segunda etapa) | En el municipio de El Salto, Jalisco | 153 días naturales Inicia: 01-Agosto-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 11-Julio-2011 09:30 horas | 18-Julio-2011 09:30 horas | 18-Julio-2011 09:30 horas |

Licitación pública número LO-914029999-N10-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-041/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector La Florida, de 48" de diámetro y 500 m de longitud. | En el municipio de Zapopan, Jalisco | 111 días naturales Inicia: 12-Septiembre-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 11-Julio-2011 11:30 horas | 18-Julio-2011 11:30 horas | 18-Julio-2011 11:30 horas |

Licitación pública número LO-914029999-N11-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-042/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector La Gigantera, de 48" de diámetro y 802 m de longitud. | En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco | 111 días naturales Inicia: 12-Septiembre-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 11-Julio-2011 15:30 horas | 18-Julio-2011 15:30 horas | 18-Julio-2011 15:30 horas |

Licitación pública número LO-914029999-N12-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-043/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector San Sebastianito, de 60" de diámetro y 698 m de longitud. | En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco | 111 días naturales Inicia: 12-Septiembre-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 12-Julio-2011 09:30 horas | 19-Julio-2011 09:30 horas | 19-Julio-2011 09:30 horas |

Licitación pública número LO-914029999-N13-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-044/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector Santa María, de 48" de diámetro y 812 m de longitud. | En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco | 111 días naturales Inicia: 12-Septiembre-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 12-Julio-2011 11:30 horas | 19-Julio-2011 11:30 horas | 19-Julio-2011 11:30 horas |

Licitación pública número LO-914029999-N14-2011; Contrato número: UEAS-SS-AL-LP-045/2011

| Descripción general de los trabajos | Ubicación de los trabajos | Plazo de ejecución de los trabajos |
| --- | --- | --- |
| Construcción del colector Los Olivos, de 48" y 60" de diámetro con 50m y 712 m de longitud respectivamente. | En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco | 111 días naturales Inicia: 12-Septiembre-2011 Termina: 31-Diciembre-2011 |
| Visita al lugar de los trabajos | Junta de aclaraciones | Fecha Límite para presentar propuestas | Apertura de proposiciones |
| 07-Julio-2011 09:30 horas | 12-Julio-2011 15:30 horas | 19-Julio-2011 15:30 horas | 19-Julio-2011 15:30 horas |

El sitio de reunión para realizar las visitas al lugar de los trabajos, será en la puerta principal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en calle Brasilia No. 2770, colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el horario y fecha señalados.

3.	La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) establecidos en la publicación del Banco titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

4.	Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal., México, Tel. 52 (33) 3030-9200, ext. 203, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el Ing. Arturo Guzmán Flores, email: aguzman@ceajalisco.gob.mx, desde el día de la presente publicación y hasta el día 17 de Julio de 2011 para las licitaciones LO-914029999-N9-2011, LO-914029999-N10-2011 y LO-914029999-N11-2011;y hasta el día 18 de Julio de 2011 para las licitaciones LO-914029999-N12-2011, LO-914029999-N13-2011 y LO-914029999-N14-2011, o en Compranet, en la dirección electrónica: http://www.compranet.gob.mx.

5.	Los requisitos de calificación incluyen acreditar experiencia y capacidad técnica en obras de magnitud y naturaleza similares, así como en las condiciones legales y financieras que garanticen satisfactoriamente la capacidad para el cumplimiento de las obligaciones. No se otorgará un margen de preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

6.   Los Oferentes podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los Documentos de Licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de Compranet en su dirección electrónica.

7.	Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar en los horarios y fechas establecidas en el numeral 2. La(s) oferta(s) que se reciban fuera del plazo se consideraran tardías y serán devueltas sin abrir a los Oferentes. Las ofertas serán abiertas en los horarios y fechas señalados en el numeral 2, en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en la sala de juntas de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la dirección indicada abajo.

8.	Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de Compranet, si los Documentos de Licitación han sido modificados a través de addenda.

9.  Ninguna de las condiciones contenidas en los Documentos de Licitación, ni en las Ofertas presentadas por los Oferentes, podrán ser negociadas.

10. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por  los Estados Unidos Mexicanos (México).

GUADALAJARA, JAL., A 28 DE JUNIO DE 2011.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECTOR GENERAL

CÉSAR L. COLL CARABIAS

RÚBRICA.